2020.11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围、产品的需求细化、产品设计细化；

* 11.10前核心团队沟通四次，确定合作模式和分工；
* 11.15前确定产品定位；
* 11.18前完成第一版界面原型；
* 11.20前完成第一版产品范围；
* 11.25前完成主要技术点研究；
* 11.30前完成产品的需求细化、产品设计细化；

2020.12月：组件APP建设团队，进入建设期、进入贝塔测试阶段（吸引尽可能多的学生进行测试）；

* 12.20前完成建设阶段；
* 12.24前完成贝塔测试阶段；