项目章程

* **项目名称**

研小陪

* **项目经理**

谢婉琴

* **项目背景**

随着就业压力增大，考研学生人数逐年增长，但在考研奋斗途中，会遇到一些问题，主要包括：难免的情绪低落，孤单等问题，需要鼓励，支持和陪伴，需要解压等。而真人有他自己的情绪和他自己的事情，很难做到随时陪伴，所以需要一款可以陪伴与督促的软件，帮助考研人保持内心平静、不断前行。

* **项目目标**

建设并运营一个考研信息更加全面并且更加人性化的软件。为感到困惑、遇到负面情绪的考研人提供简洁、纯粹、贴心的考研帮助、陪伴、督促服务。

* **项目范围**
  + 学生使用：考研信息查询及浏览、分享、任务清单、锁机、陪伴、个人中心；
* **进度**
  + 2020．11月1日 - 11月18日:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020. 11月19日 - 11月24日：完成主要技术点研究；
  + 2020．11月25日 - 11月30日：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．12月1日- 12月20日：组建软件建设团队，进入建设期；
  + 2020．12月21日 - 12月24日：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能多的学生进行测试）；
* **交付成果**
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**