|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 事件描述 | 根本原因 | 类型 |
| R1 | 学校信息更新不及时 | 数据库功能不完善，无法支持大量数据的存储，导致相关信息更新不及时 | 技术风险 |
| R2 | 错题录入相对死板 | 对于文字错题识别相对容易，但对于具有图片的错题题目识别不太智能，图片录入错题库时常出现错误 | 技术风险 |
| R3 | 学生认可度不高 | 页面不够简洁，对于考研群体没有足够吸引力 | 商业风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R5 | 仅支持用户名登陆 | 未设计相关接口，不支持用户使用手机号验证码登录，造成用户体验感较差 | 技术风险 |